ИКЗ: 202490905343049090100100080016201244

Государственный контракт № 46/11-2020

г. Магадан                                                                                                  «___» ________ 2020 года

Правительство Магаданской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя председателя Правительства Магаданской области Агеева Дениса Александровича, действующего на основании указа губернатора Магаданской области от 30.05.2019 №131-у, с одной стороны, и Акционерное общество «ИК ИНТЕГРАЦИЯ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Лукьяновой Марии Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом подведения итогов открытого конкурса в электронной форме № 3-0347200000420000045ОК-20, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт)  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по созданию первой очереди Ситуационного центра Губернатора Магаданской области (далее – Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), и передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы на условиях и в порядке, установленных Контрактом.

  - Работы выполняются иждивением Исполнителя - его собственными силами. Исполнитель несет ответственность за надлежащее качество выполняемых Работ.

  - Срок выполнения Работ: не позднее 22 декабря 2020 г. со дня заключения Контракта.

  - Место выполнения Работ: по месту нахождения Исполнителя с использованием средств удалённого доступа и/или по месту нахождения Заказчика по адресу: 685000 РФ Магаданская область г. Магадан, ул. Пролетарская д.14. Место передачи Заказчику отчетных документов: 685000 РФ Магаданская область г. Магадан ул. Горького д. 6

  - При исполнении Контракта по согласованию Сторон допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость Работ (Цена контракта) составляет 16 800 000 (Шестнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается (УСНО).

2.2. Цена Контракта является твёрдой и определена на весь срок его исполнения. В цену Контракта включены расходы Исполнителя, связанные с выполнением Работ по Контракту, в том числе возможные командировочные расходы, расходы на исполнение гарантийных обязательств, а также расходы по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, связанных исполнением обязательств по Контракту.

2.3. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации по факту выполнения Работ в полном объеме путем безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №2 к Контракту), на основании счета и/или счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.

2.4. Обязательство Заказчика по оплате Контракта считается исполненным в день списания денежных средств со счета Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Выполнить Работы в объеме и порядке, предусмотренными в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту) в установленные пунктом 1.3 Контракта сроки.

3.1.2. Передать Заказчику результат выполненных работ и отчетную документацию, предусмотренную Разделом 6 Технического задания (Приложение №1 к Контракту).

3.1.3. Обеспечить соответствие результатов выполненных Работ требованиям качества, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом, Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), включая гарантийные обязательства.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением Работ по Контракту. Требования Исполнителя представляются в письменном виде.

3.2.2. Требовать оплаты выполненных Работ в сроки и в порядке, установленные в п. 2.3. Контракта.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Назначить лиц, ответственных за взаимодействие с Исполнителем в ходе выполнения Работ, в разумные сроки выполнять согласование параметров выполнения Работ, подлежащих такому согласованию в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту).

3.3.2. Принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с разделами 2, 4 Контракта.

3.3.3. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых Работ, или иных недостатков, заявить об этом Исполнителю в письменной форме в течение 2 (Двух) рабочих дней после обнаружения таких фактов, назначив срок устранения выявленных недостатков.

3.3.4. Рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ, при получении от Исполнителя уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполненных Работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, Технического задания (Приложение №1 к Контракту).

3.4.2. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении Работ по Контракту.

3.4.3. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

3.4.4. Запрашивать и проверять у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Исполнителя по Контракту.

3.4.5. Ссылаться на недостатки Работ, в том числе в части объема и стоимости этих Работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

4.1. Исполнитель выполняет Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту). Не позднее рабочего дня, следующего за днём окончания выполнения Работ в полном объеме Исполнитель направляет Заказчику письменное уведомление о готовности к сдаче результатов выполненных Работ.  К уведомлению прилагаются:

- счет и/или счет-фактура в одном экземпляре,

- акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №2 к Контракту) в 2 (Двух) экземплярах,

- отчетная документация в соответствии с Разделом 6 Технического задания (Приложение №1 к Контракту).

4.2. Срок приемки результатов выполненных Работ Заказчиком не может превышать 10 (Десять) рабочих дней со дня получения Заказчиком надлежаще оформленных документов, предусмотренных пунктом 4.1. Контракта.

4.3.	Для проверки выполненных Исполнителем Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных Работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных Работ в случае выявления несоответствия таких Работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Работ и устранено Исполнителем.

4.4.	Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ, обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки Работ с указанием перечня выявленных недостатков выполненных Работ, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы выполненных Работ предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения.

Подписанный Сторонами Акт сдачи-приемки выполненных работ, подтверждает факт выполнения Работ в полном объеме в соответствии с Контрактом.

4.5.	В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от приемки результатов выполненных Работ, Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней устраняет выявленные Заказчиком недостатки, производит необходимые доработки и передает Заказчику отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (Двух) экземплярах.

4.6. Исключительные права на созданную Информационно-аналитическую систему Ситуационного центра губернатора Магаданской области принадлежат Заказчику с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

5.1. Исполнитель гарантирует соответствие качества выполненных Работ требованиям Заказчика, установленным в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту).

5.2. Требования к сроку гарантийного обслуживания содержатся в Разделе 7 Технического задания (Приложение №1 к Контракту).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик и Исполнитель несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек:

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), устанавливается штраф в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек (1 процент цены контракта, но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тыс. рублей).

6.8. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.12. Основанием применения мер ответственности по Контракту являются мотивированные письменные претензии Сторон.

6.13. Уплата неустойки (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств. Уплата неустойки (штрафов, пеней) Исполнителем не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков (сверх суммы неустойки), возникших в результате неисполнения, ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств.

6.14. При осуществлении расчетов Заказчик вправе удержать из подлежащих выплате Исполнителю в соответствии с п. 2.1. Контракта денежных средств суммы неустойки (штрафов, пеней), взыскиваемые в доход бюджета Магаданской области.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 Контракта, будут длиться более 30 (Тридцати) дней с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне. Кроме того, Сторона не освобождается от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по Контракту, если при наступлении обстоятельств непреодолимой силы она находилась в состоянии просрочки по неисполненному или не надлежаще исполненному обязательству.

7.6. По соглашению сторон допускается изменение срока исполнения Контракта, и (или) цены Контракта, если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также в иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации, возникли независящие от Сторон Контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации при осуществлении закупки для нужд субъекта Российской Федерации и после предоставления Исполнителем в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе обеспечения исполнения Контракта, если предусмотренное настоящим пунктом изменение влечет возникновение новых обязательств Исполнителя, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта. При этом:

- размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе;

- возврат ранее предоставленной Заказчику банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится (если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления новой банковской гарантии);

- если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств:

а) 	в случае увеличения в соответствии с настоящим пунктом цены Контракта Исполнитель вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Исполнителю;

б) 	в случае уменьшения в соответствии с настоящим пунктом цены Контракта Заказчик возвращает Исполнителю денежные средства, внесенные на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены Контракта;

в) 	в случае изменения срока исполнения Контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе определяется новый срок возврата Заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

8.  ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Исполнитель до подписания Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 840 000 (Восемьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек (5% от цены Контракта).

8.2. Порядок обеспечения обязательств Исполнителя перед Заказчиком регулируется гражданским законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

8.3. В случае если Исполнителем внесены денежные средства в качестве обеспечения исполнения Контракта, возврат таких денежных средств производится Заказчиком по факту оказания Услуг в полном объеме в течение 15 (Пятнадцати) дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ путем безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя.

8.4. Платежные реквизиты для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения исполнения Контракта: УФК по Магаданской области (л/с 05472200680 Правительство Магаданской области) р/с 40302810844422000019 в Отделении Магадан г. Магадан БИК 044442001 ИНН 4909053430 КПП 490901001.

8.5. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта.

8.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом начисляется пеня в размере и порядке, установленном в пункте 6.8 Контракта. Данные правила действуют в случае предоставления Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии.

8.7. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту, Заказчик вправе обратить взыскание неустоек (штрафов, пеней) на предоставленное обеспечение исполнения Контракта.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (Десяти) дней с даты её получения.

9.3. В случае недостижения взаимного согласия споры по Контракту передаются на разрешение в Арбитражный суд Магаданской области.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта;

б) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренных Контрактом.

В случае если при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Сторонами не достигнуто соглашение о снижении цены Контракта без уменьшения объема работ и/или об изменении сроков выполнения работ, Заказчик обеспечивает согласование изменения существенных условий Контракта в части уменьшения количества объема работ.

Уменьшение объема работ при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема работ.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

Односторонний отказ Заказчика от исполнения Контракта допускается в случае нарушения Исполнителем существенных условий Контракта.

Заказчик признает существенным нарушением условий Контракта просрочку выполненных работ, при условии, что сроки, установленные п.1.3 Контракта, нарушены более чем на 30%.

10.4. Заказчик вправе по собственной инициативе в одностороннем порядке инициировать расторжение настоящего Контракта по следующим основаниям:

- если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению работ или становится очевидным, что работы не будут выполнены в срок (п. 2 ст. 715 ГК РФ),

- если во время выполнения работ становится очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом (при условии, что Заказчик назначит Исполнителю разумный срок для устранения недостатков, а Исполнитель не исполнит этого требования) (п. 3 ст. 715 ГК РФ),

- если выполнены работы ненадлежащего качества и требование Заказчика об устранении недостатков работ в установленный им разумный срок не исполнено (п. 3 ст. 723 ГК РФ),

- если работы выполнены с существенными или неустранимыми недостатками (п. 3 ст. 723 ГК РФ).

Заказчик вправе признать существенным нарушением условий Контракта иные случаи неисполнения, ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств.

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляет Исполнителю курьером или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи решение о расторжении Контракта. Датой надлежащего уведомления Исполнителя признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.6. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.7. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством РФ являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

10.10. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательства.

10.11. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления им Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, включая гарантийные обязательства, а в части выполнения Работ действует до 31 декабря 2020 г. включительно. Окончание срока действия Контракта освобождает Заказчика от обязанности принять результаты выполненных работ, переданные после окончания такого срока, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Контракта.

11.2. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту полностью или частично другому лицу, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.3. Исполнитель представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

11.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано.

11.5. При исполнении Контракта этапы не предусмотрены.

11.6. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Контракт заключается в форме электронного документа и подписывается электронными подписями уполномоченных представителей Сторон. Стороны обмениваются электронными документами посредством Единой электронной торговой площадки www.roseltorg.ru.

11.8. Стороны признают юридическую силу документов, направляемых при исполнении Контракта с адресов электронной почты ik_integration@inbox.ru от имени Исполнителя и FeldmanEL@49gov.ru от имени Заказчика. Последующее предоставление документов на бумажном носителе является обязательным.

11.9. В случаях, в которых Контрактом предусмотрено уведомление и/или направление каких-либо документов от Заказчика Исполнителю посредством электронной почты (e-mail) Исполнитель обязан в день отправки сообщения электронной почты уведомить Заказчика о получении и прочтении такого сообщения, при этом верное указание адресов электронной почты Исполнителя в Контракте предполагается. В случае если при отправке сообщения, Заказчиком получено уведомление о недействительности адреса электронной почты Исполнителя, указанного в Контракте, такое сообщение считается полученным Исполнителем.

11.10. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью Приложение №1 –Техническое задание, Приложение №2 -  Акт сдачи-приемки выполненных работ.

11. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
| Акционерное общество "ИК ИНТЕГРАЦИЯ» ИНН: 7703476685 КПП: 770301001 Юридический адрес: 123022 г. Москва Звенигородское шоссе 9/27 стр. 1 1эт каб. 4 Телефон: 8 (495) 023-84-49 e-mail: ik_integration@inbox.ru Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» р/c 40702810812010593466 к/с 30101810445250000360 БИК 044525360 ОКПО 39999920 ОКТМО 45380000000 Дата постановки на учет 05.06.2019 Генеральный директор М.А. Лукьянова | Правительство Магаданской области Адрес: 685000, г. Магадан, ул. Горького, д. 6. ИНН/КПП: 4909053430/490901001 Лицевой счет: 03472200680 в УФК по Магаданской области БИК:044442001 р/сч: 40201810200000100005 в Отделении Магадан г. Магадан Контактные телефоны: (413-2) 639-131, 649-288 it@49gov.ru Контрактная служба: (4132) 639-308 FeldmanEL@49gov.ru Заместитель председателя Правительства Магаданской области Д.А. Агеев |

Приложение №1

к Государственному контракту

№ 46/11-2020 	от «____»________________2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по созданию первой очереди Ситуационного центра Губернатора Магаданской области

Оглавление

1.	Введение	3

1.1.	Наименование и условия выполнения работ	3

1.2.	Индекс объекта закупки	3

1.3.	Краткая характеристика области применения	3

1.4.	Заказчик	3

1.5.	Источники и порядок финансирования Работ	3

3.	Назначение разработки	7

3.1.	Назначение работ	7

3.2.	Сведения об условиях эксплуатации	9

3.3.	Пользователи	10

4.	Требования к результату выполнения работ	10

4.1.	Требования к функциональным характеристикам	10

4.2.	Требования к надежности	18

4.3.	Условия эксплуатации	18

4.3.1.	Требования к временным характеристикам	18

4.4.	Требования к составу и параметрам технических средств	18

4.5.	Требования к информационной и программной совместимости	19

4.6.	Требования к маркировке и упаковке	19

4.7.	Требования к транспортированию и хранению	19

4.8.	Специальные требования.	19

5.	Требования к программной документации	20

6.	Общие требования к выполнению работ	20

6.1.	Требования к передаче результатов выполненных работ	21

7.	Гарантийные обязательства	21

Определения, обозначения и сокращения

| № | Сокращение | Определение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Государственный заказчик | Правительство Магаданской области (далее – Заказчик) |
|  | АИС | автоматизированная информационная система |
|  | ИАС | Информационно-аналитическая система |
|  | ИАС, Система | Информационно-аналитическая система Ситуационного центра |
|  | ИОГВ | исполнительные органы государственной власти |
|  | ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
|  | ОГВ | Органы государственной власти |
|  | ОМСУ | Органы местного самоуправления |
|  | ПТК СЦ | Программно-технический комплекс Ситуационного центра |
|  | СЗИ СЦ | Средства защиты информации Ситуационного центра |
|  | СПО | Специальное программное обеспечение |
|  | СРСЦ | Система распределенных ситуационных центров |
|  | СЦ | Ситуационный центр |
|  | СЦ МО | Ситуационный центр Губернатора Магаданской области |
|  | Регион, субъект РФ, округ | Магаданская область |
|  | ТЗ | Техническое задание |
|  | ТП | Технический проект |
|  | НСИ | Нормативно-справочная информация |
|  | ПО | Программное обеспечение |
|  | ФОИВ | Федеральный орган исполнительной власти |
|  | ЭКП | Экран коллективного пользования |

- Введение

  - Наименование и условия выполнения работ

Наименование предмета контракта: выполнение работ по созданию 1-ой очереди Ситуационного центра Губернатора Магаданской области (далее-Работы).

Условия выполнения Работ: Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с настоящим Техническим заданием, и должны соответствовать применимым действующим нормам, правилам и государственным стандартам.

  - Индекс объекта закупки

ИАС МО

  - Краткая характеристика области применения

Эффективная технологическая поддержка информационного и экспертно-аналитического обеспечения процессов подготовки и принятия решений Губернатором Магаданской области, а также повышения эффективности информационного взаимодействия органов государственного, регионального и муниципального управления. Регулярное представление и анализ достоверной и актуальной информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации, а также решение вопросов комплексной безопасности в Магаданской области.

  - Заказчик

Правительство Магаданской области (далее – Заказчик).

  - Источники и порядок финансирования Работ

Областной бюджет Магаданской области

Мероприятие 1.1.2. Развитие подсистем «электронного правительства» Основного мероприятия «"Использование информационных и коммуникационных технологий в государственном управлении Магаданской области» Подпрограммы «Информационный регион» государственной программы Магаданской области "Развитие информационного общества в Магаданской области"(утв. Постановлением Правительства Магаданской области от 31.10.2013 № 1050-па)

1.6. 	Срок выполнения Работ:

С даты заключения Контракта по 22 декабря 2020 года включительно.

- Основания для выполнения работ

Выполнение работ осуществляется в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года №684 "Об оценке и государственном мониторинге состояния национальной безопасности Российской Федерации"

- Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2013г. № 648 «О формировании системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия»;

- Указ Президента РФ от 17 марта 2008г. N 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена»;

- Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»;

- Федеральный закон от 28 июня 2014г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27 июля 2006г.  №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Распоряжение Президента Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № Пр-2308 «О концепции создания системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту»;

- Распоряжение Президента Российской Федерации 15 ноября 2011 г. № Пр-3400 «Основы государственной политики в области обеспечения безопасности населения РФ и защищенности КВО и ПОО от угроз природного, техногенного характера и террористических актов на период до 2020 года»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008г. №1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

- Поручение Президента Российской Федерации от 01 июня 2011г. № Пр-1857 «О подготовке предложений по организации взаимодействия в системы распределенных ситуационных центров органов государственной власти Российской Федерации»;

- Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утверждена поручением Президента Российской Федерации от 20 ноября 2013 г. № Пр-2685);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)»;

- Комплекс мер по исполнению Комплексного плана мероприятий по реализации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и основ стратегического планирования в Российской Федерации;

- План работ по модернизации действующих и созданию новых ситуационных центров (поручение Председателя Правительства Российской Федерации от 24.08.2015 № ДМ-П7-5840);

- Требования о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах, утвержденные приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г.№17;

- Концепция информационной безопасности системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия, утвержденная решением Межведомственной комиссии по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти по созданию системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия (протокол №1 от 5 декабря 2013г.);

- Единый регламент взаимодействия распределенных ситуационных центров, утверждённый решением Межведомственной комиссии по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти по созданию системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия (протокол №2 от 7 мая 2015г.);

- Методические рекомендации по созданию и вводу в эксплуатацию ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия», утвержденные решением Межведомственной комиссии по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти по созданию системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия (протокол № 2 от 7 мая 2015г.);

- Положение о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (ПКЗ-2005), утвержденное приказом ФСБ России от 9 февраля 2005 г. №66;

- "ГОСТ 34.003-90. Межгосударственный стандарт. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 27.12.1990 N 3399)

- ГОСТ 19.101-77* (СТ СЭВ 1626-79). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система программной документации. Виды программ и программных документов"

- (введен Постановлением Госстандарта СССР от 20.05.1977 N 1268) (ред. от 01.06.1981)

- "ГОСТ 2.114-2016. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 30.08.2016 N 978-ст)

- ГОСТ 34.603-92 – «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»;

- Назначение разработки

  - Назначение работ

Ожидаемым результатом выполнения Работ является созданная 1-я очередь Ситуационного центра Губернатора Магаданской области. Создание ИАС Губернатора Магаданской области должно выполняться с целью реализации задач по информационно-аналитической поддержке принятия управленческих решений на основе интеграции, регулярного представления и анализа достоверной и актуальной информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации, а также информации о комплексной безопасности в Магаданской области.

ИАС Губернатора Магаданской области должна создаваться с учетом возможности дальнейшей интеграции в СРСЦ, создаваемой в соответствии с «Концепцией создания системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия», утвержденной Поручением Президента Российской Федерации (№ Пр-2308 от 3 октября 2013 г.). Технические решения, применяемые при создании ИАС Губернатора Магаданской области, должны соответствовать «Методическим рекомендациям по созданию и вводу в эксплуатацию ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия», утвержденным решением Межведомственной комиссии по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти по созданию системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия (протокол № 2 от 7 мая 2015 г.).

Создание ИАС Губернатора Магаданской области должно выполняться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты информации, Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», распорядительных и методических документов федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, уполномоченных в области информационной безопасности.

Необходимо учитывать, что ИАС Губернатора Магаданской области должна создаваться с учетом существующих в Магаданской области автоматизированных информационных систем, а также использования существующей инфраструктуры и всех преимуществ развития информационных технологий, достигнутых в ОГВ и ОМСУ Магаданской области.

Информационно-аналитическая система Ситуационного центра (далее – ИАС) должна создаваться в качестве элемента Ситуационного центра (далее – СЦ), предназначенного для повышения эффективности деятельности и совершенствования информационно-аналитического обеспечения деятельности Главы субъекта Российской Федерации, в том числе в части взаимодействия Главы с федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ), руководителями органов государственной власти субъекта Российской Федерации (далее – ОГВ), руководителями органов местного самоуправления (далее – ОМСУ), а также возглавляемых ими коллегиальных органов при выполнении функций управления.

Целью создания ИАС МО является повышение эффективности управления на основе применения современных информационно-аналитических технологий поддержки принятия решений в социально-экономической, общественно-политической сферах, а также в сфере комплексной безопасности.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить возможность решения следующих функциональных задач:

- обеспечения сбора и загрузки данных от различных информационных источников (федерального, регионального, муниципального уровней, государственных предприятий и учреждений), в том числе интеграция с различными информационными ресурсами с обеспечением контроля исполнения информационных регламентов;

- экспертно-аналитического, социально-экономического и общественно-политического развития (комплексная оценка ситуации, расчёт сводных, рейтинговых оценок);

- стратегического планирования, комплексной безопасности, развития отраслей промышленности, сельского хозяйства, торговли, науки и образования, бюджетного планирования, а также разработки государственных программ Магаданской области;

- контроля достижения целевых показателей, оценки эффективности и результативности государственных программ Магаданской области;

- возможности формирования перечня показателей в соответствии 
с должностными полномочиями и персонализированного информирования уполномоченных лиц о значениях и динамике указанных показателей;

- информационного взаимодействия с Ситуационными центрами высшего уровня.

В число задач стратегического управления, которые должны рассматриваться как задачи ИАС МО, должны быть включены следующие:

- оценка влияния государственных программ и национальных проектов на значения социально-экономических показателей состояния общества;

- оценка и планирование предотвращения рисков выполнения государственных программ;

- оценка состояния инфраструктуры с учётом перспективы социально-экономического развития;

- анализ и ранжирование угроз национальной (региональной) безопасности с учётом их взаимовлияния;

- оценка безопасности населения в зонах жизнедеятельности;

В рамках обеспечения принятия решений в кризисной ситуации ИАС МО должна способствовать решению следующих основных задач:

- оценка ущерба при возникновении ЧС техногенного и природного характера с учётом состояния оснащенности территорий;

- предотвращение и локализация социальных конфликтов.

СЦ должен решать следующие задачи консолидации и коммуникации управленческих знаний:

- взаимодействие уполномоченных лиц в рамках сценариев решения аналитических и управленческих задач;

- обеспечение качественной экспертизы в интересах лиц, принимающих решения в ИОГВ;

- консолидацию знаний об объектах государственного управления.

  - Сведения об условиях эксплуатации

Объектами автоматизации СЦ Губернатора Магаданской области являются процессы государственного управления Магаданской области, направленные на эффективное и безопасное развитие региона за счет своевременного мониторинга и контроля, анализа и прогнозирования, планирования и регулирования исполнения, а также обеспечения деятельности Губернатора Магаданской области.

ИАС Губернатора Магаданской области должна создаваться с учетом возможности взаимодействия информационных систем и ресурсов ИОГВ, ОМСУ и иных учреждений Магаданской области. Указанные информационные системы и ресурсы, как составная часть ИАС МО, должны выполнять роль поставщика информации для пользователей СЦ и источника информации для информационного фонда СЦ.

Базовыми принципами создания ИАС являются:

- максимальное использование существующих в ИОГВ Магаданской области автоматизированных информационных систем;

- решение задач для всех уровней планирования: оперативного, тактического и стратегического;

- осуществление взаимоувязки и взаимообусловленности задач 
для разных уровней планирования;

- учет полного спектра возможных кризисных проявлений (складывающейся ситуации) в социально-экономической, общественно-политической сферах, а также в сфере обеспечения комплексной безопасности;

- обеспечение межведомственного взаимодействия и интеграции соответствующих систем в едином информационном пространстве;

- реализация единых методологических подходов к решению задач мониторинга, анализа, оценки, прогнозирования изменения обстановки, планирования, регулирования и контроля в рамках СЦ, поддержки принятия решений в целях эффективного социально-экономического и общественно-политического развития, а также обеспечения безопасности субъекта РФ.

ИАС МО должна обеспечивать функционирование в комплексе технических средств СЦ МО, включающем в себя:

- Служебный контур. Представляет собой комплекс технических средств СЦ, предназначенных для обработки информации ограниченного распространения, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну (далее – служебная информация);

- Открытый контур. Представляет собой комплекс технических средств СЦ, предназначенных для обработки общедоступной информации (далее – открытая информация).

  - Пользователи

Пользователями ИАС Губернатора Магаданской области будут являться Губернатор и Правительство Магаданской области, а также иные органы исполнительной государственной власти специальной компетенции Магаданской области.

- Требования к результату выполнения работ

  - Требования к функциональным характеристикам

    - Требования к составу ИАС МО

В ходе выполнения работы должны быть разработаны следующие программные компоненты ИАС МО:

- Информационный фонд ИАС МО;

- Подсистема сбора, хранения и управления информацией, включающая:

  - модуль интеграции и информационного взаимодействия;

  - автоматизированного сбора и загрузки данных;

  - модуль ввода данных;

  - хранилище данных;

  - резервное хранилище данных.

- Подсистема централизованного управления нормативно-справочной информацией.

- Подсистема визуализации информации.

- Подсистема аналитической обработки информации, включающая:

  - модуль мониторинга и контроля;

  - модуль анализа;

  - модуль мониторинга эффективности деятельности органов исполнительной власти;

  - модуль контроля исполнения задач.

- Экспертная подсистема.

- Подсистема администрирования.

Система должна быть реализована на основе трехуровневой архитектуры.

Для реализации Системы должны быть применены принципы архитектуры DNA (Distributed Network Architecture), основанные на полном разделении данных, логики и презентации (дизайна).

На первом уровне функционируют серверы баз данных, обеспечивающие доступ к разделяемым данным для программ-клиентов промежуточного уровня, обращающихся к функциям системы управления базами данных (СУБД), содержащие механизмы блокировок и элементы управления многопользовательским доступом, серверы баз данных позволяют ограждать данные от несанкционированного доступа, обеспечивать целостность ссылочных данных и обоюдный контроль завершения транзакции.

Второй – промежуточный уровень составляют программные модули и процедуры, реализующие технологические процессы обработки информации и обеспечивающие обработку запросов, поступающих от клиентских приложений, формирование ответов на запрос, функционирование и взаимодействие подсистем и модулей системы.

Третий – клиентский уровень, отвечающий требованиям модели «тонкого клиента», то есть представляющий на стороне клиента (пользователя) графический пользовательский интерфейс.

    - Требования к информационному фонду ИАС

Информационный фонд ИАС должен включать в себя Комплекс показателей (50 показателей), которые могут включать данные по следующим направлениям:

1.	Экономическое развитие;

2.	Продовольственная безопасность;

3.	Предпринимательство;

4.	Бюджеты;

5.	Инфраструктура. ЖКХ;

6.	Социальное развитие. Качество жизни;

7.	Безопасность;

8.	Инвестиции.

Предоставление данных, а также заключение соглашений с поставщиками данных должно обеспечиваться Заказчиком.

    - Требования к подсистеме сбора, хранения и управления информацией

Подсистема сбора, хранения и управления информацией должна включать в себя:

- модуль интеграции и информационного взаимодействия, автоматизированного сбора и загрузки данных;

- модуль ввода данных;

- хранилище данных;

- резервное хранилище данных.

      - Требования к модулю интеграции и информационного взаимодействия, автоматизированного сбора и загрузки данных

Модуль интеграции и информационного взаимодействия, автоматизированного сбора и загрузки данных должен обеспечивать возможность:

- интеграции и информационного взаимодействия с источниками (информационные системы и ресурсы) региональных органов власти, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. ИАС МО должна обеспечивать информационное взаимодействие с одной государственной информационной системой и одной региональной отраслевой информационной системой в регламентированных форматах;

- сбора и загрузки разнородных данных в регламентированном формате.

Модуль интеграции и информационного взаимодействия, автоматизированного сбора и загрузки данных должен иметь возможность расширения функционала сторонними разработчиками.

Модуль интеграции, информационного взаимодействия, автоматизированного сбора и загрузки данных должен обеспечивать загрузку данных из файлов регламентированных форматов: Excel и XML.

Способы интеграции и информационного взаимодействия с источниками определяются Исполнителем.

Перечень информационных систем для интеграции и информационного взаимодействия определяется по согласованию между Исполнителем и Заказчиком в течение 5 дней с даты заключения контракта.

Исполнитель должен предложить Заказчику на выбор три государственные информационные системы и три региональные отраслевые информационные системы.

      - Требования к модулю ввода данных

Модуль ввода данных должен обеспечивать возможность ручного ввода данных операторами информационного наполнения Системы.

      - Требования к хранилищу данных

Хранилище данных информационно-аналитической системы СЦ предназначено для технологической поддержки решения задач хранения, консолидации и накопления разнородной информации из различных источников, обеспечения аналитической обработки и предоставления к ней доступа при помощи подсистемы визуализации информации в соответствии с правами доступа пользователей.

Хранилище данных должно удовлетворять следующим требованиям:

- поддерживать создание резервных копий;

- поддерживать транзакционность;

- предусматривать возможность дальнейшего взаимодействия с хранилищами данных СРСЦ.

Информационное хранилище данных должно обеспечивать хранение и быстрый доступ к предметно-ориентированной, интегрированной и поддерживающей хронологию информации.

Информационное хранилище данных должно обеспечивать выполнение следующих функций:

- хранение и извлечение структурированной (числовой) и неструктурированной (текстовой) информации;

- ведение и хранение истории обращений к информации, имеющейся в хранилище.

Основным источником данных для подсистемы информационного хранилища данных должен быть модуль интеграции и информационного взаимодействия, автоматизированного сбора и загрузки данных, который наполняет базу структурированной информацией.

Информационное хранилище данных должно быть создано на основе единой системы нормативно-справочной информации, определяющей совокупность классификаторов, справочников, форматов хранения и интерфейсов обмена данными и обеспечивающей взаимодействие с внешними информационными ресурсами.

    - Требования к подсистеме централизованного управления нормативно-справочной информацией

Подсистема централизованного управления нормативно-справочной информацией ИАС предназначена для ведения перечня нормативно-справочной информации с целью достижения согласованного состояния нормативно-справочного обеспечения компонент и подсистем ИАС.

Подсистема должна включать в свой состав:

- общероссийские классификаторы, классификаторы и справочники субъекта Российской Федерации, необходимые для функционирования системы;

- механизм для актуализации справочников;

- перечень показателей, используемых в системе;

- паспорта показателей, содержащие описания качественных характеристик показателей и набор атрибутов, предназначенных 
для интерпретации численных значений.

    - Требования к подсистеме визуализации информации

Подсистема визуализации информации состоит из модуля визуализации и формирования отчетности и информационно-аналитического портала.

      - Требования к модулю визуализации и формирования отчетности

Модуль визуализации должен представлять собой единую систему для подготовки и отображения визуальных представлений показателей и информационных панелей (интерактивные графики, диаграммы, картограммы и т.д.) данных.

Модуль визуализации и формирования отчетности должен обеспечивать возможность настройки индивидуальных рабочих столов в виде аналитических панелей – дашбордов (Dashboard), и обеспечивать следующие возможности:

- предоставление информационных аналитических панелей с персонализированным (в соответствии с матрицей доступа) составом контролируемых показателей, регламентной и аналитической отчетности для руководителей с использованием web-интерфейса;

- представление данных на аналитических панелях в виде различных графических представлений данных показателей (виджетов – widget) (таблицы, графики и диаграммы, карты региона);

- создание аналитических панелей (в т.ч. размещение виджетов) с помощью графического web-интерфейса без использования программирования на персональном рабочем столе;

- фильтрация данных;

- детализация	(декомпозиция) при клике по объекту на графике, карте с сохранением фильтрации;

- просмотр дополнительных материалов (файлов, при наличии в среде пользователя соответствующих приложений), прикрепляемых к данным в табличном представлении;

- выгрузка 	результатов.

Интерактивные элементы (фильтры, декомпозиции) должны настраиваться в средстве проектирования аналитических витрин без участия программиста.

Модуль визуализации и формирования отчетности должен обеспечивать возможность подготовки и отображения форм аналитической отчетности.

Модуль визуализации и формирования отчетности должен предоставлять возможность позволить пользователям самостоятельно формировать произвольные табличные представления по показателям и формирования отчетов.

      - Требования к информационно-аналитическому порталу

Информационно-аналитический портал предназначен для сжатого и наглядного представления актуальной информации СЦ по интересующим направлениям развития региона и муниципальных образований Магаданской области.

С учетом уровней доступа к информации информационно-аналитический портал должен обеспечивать возможности:

- просмотра аналитических материалов ИАС с учетом полномочий пользователей органов власти Магаданской области;

- представления специализированных аналитических разделов ИАС на ЭКП в зале совещаний.

    - Требования к подсистеме аналитической обработки информации

Подсистема аналитической обработки информации предназначена для проведения всестороннего анализа данных с помощью имеющихся инструментальных средств информационно-аналитической системы.

Создание подсистемы аналитической обработки информации должно выполняться с учетом будущего информационного взаимодействия с федеральными государственными информационными системами и ресурсами (включая, создаваемые), а также с информационными системами и ресурсами субъекта Российской Федерации и муниципальных образований субъекта Российской Федерации, включая структурированные и неструктурированные данные.

Подсистема аналитической обработки информации должна включать в себя следующие модули:

- мониторинга и контроля;

- анализа;

- мониторинга эффективности деятельности органов исполнительной власти;

- контроля исполнения задач.

      - Требования к модулю мониторинга и контроля

Модуль мониторинга и контроля должен обеспечивать:

- мониторинг показателей социально-экономического развития Магаданской области;

- мониторинг показателей развития промышленности, торговли, сферы услуг, здравоохранения, науки и образования;

- мониторинг рынка труда;

- мониторинг состояния организаций бюджетной сферы;

- отображение аналитических материалов, справок по указанной тематике с возможностью ретроспективного просмотра;

- мониторинг показателей развития рыбного хозяйства, сельского хозяйства и природопользования;

- мониторинг валового регионального продукта;

- мониторинг объема инвестиций;

- мониторинг объемов жилищного строительства.

Основными источниками информации для проведения мониторинга выступают государственные информационные системы, государственные органы исполнительной власти Магаданской области, муниципальные образования, государственные предприятия и организации, органы государственной статистики, материалы из сети Интернет. В случае отсутствия необходимых данных по направлениям мониторинга в интегрируемых информационных системах, данные должны быть предоставлены Заказчиком.

      - Требования к модулю анализа

Модуль анализа должен обеспечивать:

- анализ показателей развития в социально-экономической и общественно-политической сферах Магаданской области, а также в сфере комплексной безопасности региона в рамках действующего регионального законодательства на основе трендов значений за предыдущие периоды;

- анализ динамики (интенсивности изменения) значений показателей;

- определение тенденций изменения (трендов) значений показателей;

- выявление кризисных ситуаций и показателей, достигающих предельно допустимые (критические) значения;

- мониторинг и анализ достижения целевых значений показателей.

      - Требования к модулю мониторинга эффективности деятельности органов исполнительной власти

Модуль мониторинга эффективности деятельности органов исполнительной власти должен обеспечивать мониторинг показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, предусмотренных Указом Президента РФ от 25.04.2019 N 193 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".

      - Требования к модулю контроля исполнения задач

Подсистема контроля исполнения задач должна обеспечивать:

- мониторинг и анализ хода исполнения задач;

- загрузку и хранение документов о ходе исполнения задач;

- просмотр краткой информации о задачах в различных разрезах (по статусу, по авторам, по исполнителям, по состоянию исполнения и др.);

- графическое представление (интерактивные графики, диаграммы, таблицы, карточки) аналитической информации о ходе исполнения задач.

    - Требования к экспертной подсистеме

Экспертная подсистема должна обеспечивать:

- возможность обсуждения актуальных вопросов и задач экспертами и сотрудниками органов исполнительной власти;

- ведение и группировку форумов.

    - Требования к защите информации, обрабатываемой в информационной системе СЦ от несанкционированного доступа

Для обеспечения юридической защиты и предотвращения утечки конфиденциальной информации, содержащейся в информационных базах информационных систем Магаданской области, после заключения государственного контракта между Заказчиком и Исполнителем заключается Соглашение о конфиденциальности.

При проведении Исполнителем работ удаленно должен использоваться защищенный канал связи (VPN), организованный с применением сертифицированных средств криптографической защиты информации.

Все элементы ИАС должны быть полностью совместимы 
с антивирусными средствами, средствами защиты от несанкционированного доступа и иными средствами защиты, определенными по результатам проектирования.

В рамках защиты информации, обрабатываемой в информационной системе СЦ реализуется подсистема администрирования, которая должна обеспечивать управление полномочиями пользователей и доступом к информации и функциям ИАС МО.

В подсистеме администрирования должны быть реализованы сущности, описывающие поведение и права пользователей в ИАС (роли, исполнители).

Роль должна представлять собой набор функциональных возможностей, предоставляемых Подсистемой пользователю для работы в ИАС.

Подсистема администрирования должен выполнять следующие функции:

- создание и настройка ролей;

- наделение ролей правами доступа;

- наделение ролей правами доступа к отдельным ресурсам подсистемы администрирования;

- назначение одной и более ролей пользователям.

Подсистема должна обеспечивать: мониторинг загрузок, управление параметрами чтения и обработки данных, обработку ошибок загрузки данных и общих модулей, предоставлять интерфейсы для взаимодействия с управляющими структурами системы.

Подсистема администрирования также должна выполнять следующие функции:

- разграничение доступа к обрабатываемой в ИАС информации в соответствии с ролями пользователей;

- авторизация пользователей ИАС;

- протоколирование работы пользователей.

  - Требования к надежности

Разработанное программное обеспечение должно предусматривать сохранение целостности данных при нештатном завершении работы (отказ рабочей станции и т.п.).

В случае возникновения сбоев, аварий и отказов на отдельных рабочих станциях должна быть обеспечена работоспособность других рабочих станций с возможностью дальнейшего ввода данных, их обработки, а также формирования отчётно-информационных документов.

  - Условия эксплуатации

    - Требования к временным характеристикам

Разработанное программное обеспечение должно обеспечивать возможность работы пользователей со следующими характеристиками времени отклика:

- для операций навигации по экранным формам программы — не более 5 сек;

- для операций формирования отчетов — не более 30 сек.

  - Требования к составу и параметрам технических средств

Требования, предъявляемые к серверам (серверам приложений, серверам СУБД и др.), должны соответствовать следующим минимальным системным требованиям:

1) тип процессора – Intel® Xeon®;

2) количество процессоров – не менее 2 штук;

3) частота процессоров – не менее  2,66 ГГц;

4) тип оперативной памяти – DDR-III (1 066 МГц);

5) объем оперативной памяти – не менее  6 Гб;

6) объем доступного дискового пространства – не менее 300 Гб.

Программа также должна предусматривать возможность работы на «логических» серверах в среде виртуализации VMware.

Для функционирования программы необходимо использовать от одного до четырех «логических» серверов вышеуказанной конфигурации.

Требования, предъявляемые к пользовательским ПЭВМ, должны соответствовать следующим границам:

1) тип процессора – Intel Core 2 Duo;

2) количество процессоров – не менее 1 штук;

3) частота процессора – не менее 2 ГГц;

4) объем оперативной памяти – не менее 2 Гб;

5) тип оперативной памяти – DDR-III (1066 МГц);

6) объем доступного дискового пространства –  не менее 100 Гб;

7) тип монитора – LCD;

8) размер экрана монитора (диагонали) – не менее 17 дюймов;

9) объем памяти видеокарты – не менее 256 Мб;

10) средства навигации и ввода информации – клавиатура, манипулятор «мышь».

Техническое обеспечение ИАС предоставляется Заказчиком.

  - Требования к информационной и программной совместимости

Создание ИАС необходимо проводить с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19.08.2015 № 305 «Об утверждении Методических рекомендаций по использованию свободного программного обеспечения в деятельности федеральных органов исполнительной власти, включая критерии определения государственных информационных систем, при создании которых необходимо использовать свободное программное обеспечение, в том числе государственных информационных систем, предназначенных для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде».

  - Требования к маркировке и упаковке

Электронный носитель (CD-R (DVD-R) диск), на котором поставляется разработанное программное обеспечение, должен иметь пластиковую упаковку, препятствующую его повреждению.

Упаковка электронного носителя, на котором поставляется разработанное программное обеспечение, должна иметь этикетку с его наименованием и условным обозначением.

  - Требования к транспортированию и хранению

Разработанное программное обеспечение должно поставляться на CD-R (DVD-R) диске.

  - Специальные требования.

В соответствии с методическими рекомендациями по созданию и вводу в эксплуатацию ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия ИАС Губернатора Магаданской области должна предусматривать возможность функционирования в служебном контуре – для обработки информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну.

- Требования к программной документации

В результате выполнения работ должны быть разработаны следующие программные документы:

- Спецификация;

- Текст программы ИАС Губернатора Магаданской области;

- Описание программы;

- Эксплуатационная документация:

  - ведомость эксплуатационных документов;

  - формуляр;

  - описание применения;

  - руководство оператора;

  - руководство системного программиста.

- Программа и методика приемо-сдаточных испытаний;

Содержание и оформление программных документов должно соответствовать следующим государственным стандартам:

- спецификации — ГОСТ 19.202-78;

- тексты программ — ГОСТ 19.401-78 (представляется только на машиночитаемом носителе);

- описания программ — ГОСТ 19.402-78;

- ведомости эксплуатационных документов — ГОСТ 19.507-79;

- формуляры - ГОСТ 19.501-78;

- описания применения — ГОСТ 19.502-78;

- руководства оператора — ГОСТ 19.505-79;

- руководства системного программиста — ГОСТ 19.503-79;

- программа и методика приемо-сдаточных испытаний — ГОСТ 19.301-79.

Документация должна быть представлена в виде комплекта брошюр (книг), а также в электронном виде на машиночитаемом носителе CD-R (DVD-R).

Документы в электронном виде должны быть представлены в формате Microsoft Office Word 2007 или более поздней версии.

- Общие требования к выполнению работ

Для достижения качественного результата, Исполнитель, при выполнении работ, должен использовать набор современных методов и инструментариев, способствующих повышению качества и эффективности работ, а также обеспечивающих улучшение проектных решений.

По результатам выполнения Работ Исполнитель проводит приемо-сдаточные испытания, в том числе:

- Разрабатывает и утверждает у Заказчика программы и методики приемо-сдаточных испытаний;

- Проводит приемо-сдаточные испытания ИАС на соответствие техническому заданию в соответствии с программой и методикой приемо-сдаточных испытаний в условиях, приближенных к реальной эксплуатации;

- Устраняет неисправности по результатам приемо-сдаточных испытаний (при необходимости).

  - Требования к передаче результатов выполненных работ

По результатам выполненных работ по созданию ИАС Губернатора Магаданской области Заказчику должна быть передана следующая отчетная документация:

- Документы предусмотренные разделом 5 Технического задания;

- Протокол приемо-сдаточных испытаний;

- Акт сдачи-приемки выполненных работ.

- Гарантийные обязательства

Исполнитель обеспечивает гарантийное сопровождение выполненных работ по созданию 1-ой очереди Ситуационного центра Губернатора Магаданской области в течение 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Гарантийное сопровождение должно включать в себя:

- оказание телефонных консультаций, консультаций по электронной почте в случае возникновения ошибок;

- устранение ошибок программного обеспечения ИАС Губернатора Магаданской области. Объем предоставления гарантийных обязательств должен распространяться на все подсистемы и модули ИАС и обеспечивать исправление ошибок программного обеспечения и документации, влияющих на выполнение функций ИАС описанных в настоящем Техническом задании.

Приложение №2

к Государственному контракту

№ 46/11-2020 от «____»______________ 2020 г.

ОБРАЗЕЦ

АКТ
сдачи-приемки выполненных работ

«____»____________2020 г.

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________,  с одной стороны, и  Правительство Магаданской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что согласно условиям исполнения государственного контракта  от «___» _______ 2020 № ____  Исполнитель выполнил, а Заказчик принял результат выполненных работ по созданию первой очереди Ситуационного центра Губернатора Магаданской области. Исполнитель передал Заказчику следующие документы:

| N п/п | Наименование работ | Результаты выполненных работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Работы выполнены надлежащим образом и соответствуют условиям государственного контракта от «____»______________ 2020 г. № _____

Подлежит оплате: _________ (  ) рублей __ копеек, в том числе НДС - _____ (  ) рублей ___ копеек/НДС не облагается.

Перечень прилагаемых документов: ____________________________________________________.

Заказчик не имеет претензий к Исполнителю относительно качества и объема выполненных работ.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Правительство Магаданской области |  |
| __________________/_____________ | __________________/_____________ |  |

М.П.							М.П.